## Slide 1
소상공인 글로벌 매출 증대를 위한 AI 에이전트 구축 로드맵

## Slide 2
단계 | 구분 | 마케팅 데이터/전략 | 기획/UX (로직/경험) | 개발 (기술/구현) | GTM (KM)
1. 사전 조사 & 라이브러리 | 과업 | 서면지역 (고기/국밥/회/카페/한국음식/치킨/술집) 언어별(EN/JP/TW) 키워드 추출 및 검색량 순위 분석 | GBP 항목별(설명/메뉴/포스트/리뷰답변) 키워드 분산 배치 규칙 정의 | GBP API 권한 확인 및 데이터 수집 가능 범위 리스트업 | 타겟 지역 내 테스트 매장(PoC) 리스트업 및 섭외 전략 수립
 | 산출물 | [글로벌 SEO 키워드 라이브러리] | [데이터 매핑 정의서] | [API 기술 검토서] | [PoC 타겟 리스트]
2. 기획 & 로직 설계 | 과업 | AI가 생성할 다국어 답변 및 포스팅의 톤앤매너(페르소나) 가이드라인 제작 | 사진+키워드 버튼 중심의 초간편 입력 UX 및 성과 대시보드(마케팅성과표) 화면 설계 | 멀티모달 LLM을 통한 사진분석을 통한 마케팅 키워드 자동 설정 | 서비스 수익 모델(BM) 설계 및 과제 최종 스토리보드 확정
 | 산출물 | [AI 콘텐츠 가이드북] | [상세 화면 설계도(Wireframe)] | [시스템 아키텍처 설계도] | [비즈니스 모델 정의서]
3. 개발 & 프로토타입 | 과업 | AI 생성 문구의 마케팅적 타당성 검증 및 프롬프트 튜닝 지원 | 설계된 UX와 실제 AI 결과물의 정합성 테스트 및 피드백 | GBP API 연동 프로토타입 빌드 및 '길찾기' 데이터 시각화 구현 | 개발 진척도 관리 및 실제 점주 대상 인터뷰용 질문지 작성
 | 산출물 | [AI 콘텐츠 품질 평가표(Quality Scorecard)] | [UX 검증 보고서] | [작동 가능한 MVP] | [중간 점검 보고서]
4. 검증 & 고투마켓 | 과업 | 실제 적용 후 키워드 노출 순위 변화 추적 및 데이터 해석 | 사용자(점주) 사용성 테스트 진행 및 UI 최종 보정 | 시스템 안정화 및 실제 GBP 자동 포스팅 기능 최종 점검 (GBP승인이 늦을시 원터치 포스팅 지원(Deep Link 활용)＇을 플랜 B) | As-Is vs To-Be 성과 분석및 최종 피칭 자료 완성
 | 산출물 | [SEO 성과 분석서] | [최종 서비스 UI 가이드] | [시스템 운영 명세서] | [최종 성과 발표 자료]

## Slide 3
데이터의 근거 (Phase 1): 마케터의 추출 키워드 뒤에는 항상 [구글 키워드 플래너 기준 검색량] 혹은 [인근 경쟁 매장 리뷰 분석 데이터]가 필수로 근거 없는 키워드에 대한 지양
극강의 단순함 (Phase 2): 기획자는 [우리 사장님들은 이거 5초 안에 끝내야 한다] 를 미션으로 기획. 입력은 최소화, 결과(성과)는 극대화되는 UX가 핵심
데이터의 본질 (Phase 3): 대쉬보드 단에서 개발자에게 단순 클릭이 아니라 [길찾기(Directions)] 클릭 데이터가 대시보드 정중앙으로.
전/후 비교 (Phase 4): [우리 툴을 써서 '길찾기'가 몇 번 늘었는가?]라는 숫자를 뽑아내는 데 집중 -> 사용자 검증 성공